Allegato

SCHEMA DI CONTRATTO

- PER LA FORNITURA, INSTALLAZIONE, ESECUZIONE DI SERVIZI DI GESTIONE E MANUTENZIONE DI RETI WI-FI SUL TERRITORIO ITALIANO

- CIG_____________ CUP: B57D19000030001______N. D’ORDINE __________

T R A

Infrastrutture e Telecomunicazioni per l’Italia S.p.A., Società con azionista unico soggetta all’attività di direzione e coordinamento dell’Agenzia Nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa S.p.A., con sede sociale in Roma, Via Calabria 46, C.F., P.I. e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Roma 07791571008, capitale sociale €1.000.000,00 i.v., in persona dell’Amministratore Delegato, Dott. Domenico Tudini.

Profilo Committente www.infratelitalia.it - indirizzo PEC posta@pec.infratelitalia.it

(anche “Committente”, “Infratel Italia” o “Infratel” o “Stazione Appaltante”)

E

_____, con sede ____________________________

Profilo Appaltatore - indirizzo PEC ____________

(anche “_______” o “Appaltatore” o “Impresa”)

Di seguito, congiuntamente, “le Parti”

Premesso che

- Infratel Italia SpA, in qualità di soggetto attuatore della linea di intervento mirante al completamento del progetto “Piazza Wi-Fi.Italia.it” del Ministero dello Sviluppo Economico, avente ad oggetto la copertura dei piccoli Comuni e delle zone periferiche delle comunità piccole, medie e grandi, ivi comprese le azioni di comunicazione volte a informare i cittadini e le comunità locali coinvolte (di seguito anche detto il “Progetto”) ha disposto di bandire una procedura di gara aperta, gestita integralmente mediante Piattaforma Telematica, con applicazione del criterio dell’Offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi degli artt. 60 e 95 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.– Codice dei contratti pubblici (in seguito: Codice o Codice dei Contratti);

- A seguito dell’espletamento della procedura sopra indicata, Infratel Italia S.p.A., in data ______________, ha disposto l’aggiudicazione ex art. 32, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016, nei confronti della Società ______________, che ha presentato un’offerta pari a € ______________, di cui oneri della sicurezza non assoggettabili a ribasso pari a € _____, relativamente al Lotto in oggetto (ovvero più Lotti);

- In pari data Infratel Italia S.p.A. ha comunicato il provvedimento di aggiudicazione a tutti gli interessati, ai sensi dell’art, 76, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016;

- Detta aggiudicazione è stata pubblicata sul Profilo del Committente in data ______, e il relativo avviso in GURI n. ___ del _____, con la precisazione dell’automatica acquisizione di efficacia della stessa all’esito positivo della verifica dei requisiti, ex art. 32, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016;

- Infratel Italia S.p.A. ha effettuato i seguenti controlli nei confronti della Società ______________– C.F. e P.I. 07341480015, _________________:

  - verifica del possesso dei requisiti dichiarati nel D.G.U.E. e. più in generale, nell’offerta di cui agli articoli 80 e 83 del D.Lgs. n. 50/2016, per come richiesti nel Disciplinare di gara che qui si intende interamente richiamato;

  - Certificato dei Carichi Pendenti e Certificato del Casellario giudiziale dei soggetti interessati;

  - Attestazione di regolarità fiscale in data ___________;

  - DURC:  prot. INAIL____________;

- Documentazione antimafia prevista dalla normativa vigente, attestante l’inesistenza di cause di decadenza, sospensione o divieto di cui all’art. 67, del D.Lgs. n. 159/2011:______________

- A seguito di esito positivo delle verifiche di cui alle lettere f) e g).1., e pendente istruttoria delle verifiche di cui alla lettera g).2., l’aggiudicazione ha acquisito efficacia ai sensi dell’art. 32, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016, automaticamente;

- E’ pertanto decorso il termine dilatorio per la stipula del contratto di cui all’art. 32, comma 9, del D.Lgs. n. 50/2016;

- La Società _______________ ha prestato la garanzia definitiva ai sensi dell’art. 103 del D.Lgs. 50/2016 per un importo pari ad ________, mediante polizza  rilasciata da ____________n.____;

- La Società ha prodotto copia della Polizza richiesta ai sensi dell’art. 103, comma 7, del D.Lgs. 50/2016, di cui all’art. 15 del Disciplinare;

- Il presente contratto, ai sensi dell’art. 92, comma 3, del D.Lgs. n. 159/2011, è da intendersi concluso sotto la condizione risolutiva che non pervengano ad Infratel Italia S.p.A. informazioni relative all’esistenza di cause interdittive antimafia o di tentativi di infiltrazione mafiosa, ovvero altre risultanze ostative determinate dall’esito delle richieste di verifica che dovessero interporsi.

Tutto ciò premesso

La Stazione Appaltante e l’Appaltatore convengono e stipulano quanto segue.

Art. 1 Premesse

Le Parti confermano e approvano le Premesse in narrativa, quale parte integrante e sostanziale del presente Contratto, ed hanno a tutti gli effetti valore di patto.

Art. 2. Oggetto del Contratto

1. Con il presente Contratto Infratel Italia affida all’Appaltatore, che accetta, la fornitura, installazione ed esecuzione di servizi di gestione e manutenzione di Reti Wi-Fi sul Territorio Italiano come di seguito specificato.

A) Per quanto riguarda la componente FORNITURA: il numero massimo di Access Point Wi-Fi da installare e attivare nell’ambito del Lotto/i aggiudicato/i, è riportato, come da Offerta di gara, nella seguente tabella:

| LOTTO X | Anno1 | Anno2 | Anno3 |
| --- | --- | --- | --- |

B) Per quanto riguarda la componente LAVORI: l’Appaltatore eseguirà i lavori necessari alla posa in opera degli apparati e alla relativa manutenzione.

C) Per quanto riguarda la componente SERVIZI: i servizi oggetto del presente appalto comprendono la configurazione degli apparati e delle reti e dei sistemi di gestione, la supervisione e la manutenzione della rete.

TECNOLOGIA: Per la descrizione della tecnologia richiesta si rinvia integralmente al Capitolato tecnico allegato.

Contenuti dettagliati delle prestazioni sono specificati nel successivo Art. 3 e nel Capitolato Tecnico.

Art. 3. Contenuti della prestazione

- Specifiche Tecniche di Apparato

Da definire in esito alla gara (cfr. Capitolato tecnico)

- Specifiche del Centro di Controllo e del Servizio di Gestione

Il Centro di Controllo della rete Wi-Fi dovrà consentire il controllo, la configurazione e la gestione della rete Wi-Fi da un unico punto centralizzato. Le funzionalità e le capacità del Centro di Controllo della rete richieste sono riassunte di seguito:

•	Gestione centralizzata delle configurazioni iniziali e successive degli Access Point; il Centro di Controllo dovrà avere la capacità di gestire tutti gli Access Point installati e messi in cluster.

•	Gestione di almeno 50.000 client a cluster.

•	Ai fini di sicurezza la soluzione individuata dovrà implementare regole di accesso al SW di gestione con livelli di restrizione differenti per gruppi di utenti e per la protezione real-time contro gli accessi non autorizzati.

•	L’interfaccia web-based dovrà essere gestibile da amministratore remoto e senza limitazioni di licenza per l’utilizzo richiesto. Dovrà essere possibile raggiungere il sistema di gestione da remoto qualora Infratel lo ritenga necessario.

•	Il controller dovrà supportare la funzionalità Multi SSID e il protocollo IEE 802.1X e IEE 802.1Q al fine di poter gestire al meglio le varie segmentazioni della rete wireless; proprio per essere più gestibile e performante il Controller deve consentire di indirizzare il traffico utente (data traffic) in locale (Local Forwarding) o verso un punto centralizzato (Centralized Forwarding). La scelta deve essere possibile per singola WLAN.

•	Il controller deve supportare Routing Statico con V-Lan routing per gestione delle policy di Quality of Service (QoS) sulle varie WLAN (Wireless LAN) per consentire la prioritizzazione del traffico su WLAN multiple, a seconda del tipo di traffico supportato (navigazione, VoIP, etc.); la QoS di una WLAN dovrà supportare:

•	Supporto del roaming a Layer 2 e Layer 3 e della mobilità per i client da un Access Point all’altro

•	- Server DHCP integrato

•	- Supporto di funzionalità di sicurezza a livello centralizzato

•	- Supporto della funzionalità di NAT/SNAT

•	- Supporto protocollo SIP

•	- Supporto della cifratura WPA2-CCMP (AES)

•	- Supporto della cifratura WPA2-TKIP f. Supporto della cifratura WPA-TKIP

•	- Supporto del protocollo RADIUS

•	- Supporto di funzionalità di Autenticazione a livello centralizzato:

•	- Protocolli 802.1x/EAP EAP-MD5, EAP-TLS, EAP-TTLS, EAP-FAST, EAP-SIM, PEAP-GTC, PEAP-TLS, PEAP-MS-CHAPv2

•	- Autenticazione Captive Portal.

•	- Supporto di protocolli SNMP v1, 2 e 3.

Il Centro di Controllo deve poter essere realizzato in soluzione fisica o virtuale e permettere la gestione in modalità Cloud.

Il Centro di Controllo dovrà includere funzioni e strumenti di analisi e risoluzione dei problemi (troubleshooting). Gli strumenti di troubleshooting potranno essere utilizzati per la scoperta, l’analisi e la risoluzione proattiva di problemi.

Il sistema di gestione dovrà essere presidiato da personale specializzato dal lunedi al venerdì dalle 8:00 alle 18:00. Infratel si riserva la possibilità di richiedere un mirroring presso i propri uffici in qualsiasi momento

- Specifiche di Installazione

- Modalità di Effettuazione del Sopralluogo

L’appaltatore attraverso una piattaforma telematica messa a disposizione da Infratel, riceverà l’ordine di sopralluogo per ogni singolo comune.

Entro 3 giorni dalla ricezione dell’incarico, l’appaltatore dovrà concordare con il comune la data di sopralluogo che dovrà essere effettuato al massimo entro 10 giorni. Una riduzione di detto termine potrà essere oggetto di offerta migliorativa.

Il sopralluogo dovrà essere svolto in accordo con i tecnici dell’Amministrazione comunale. Il sopralluogo dovrà indicare il posizionamento ottimale degli Access Point (AP) per riuscire ad avere una copertura totale del luogo in cui viene richiesto un accesso alla rete Wi-Fi. Questo posizionamento ottimale include anche l’aspetto estetico della soluzione in funzione dei luoghi dove è effettivamente disponibile il servizio di alimentazione e di connettività che deve essere messa a disposizione da ogni singolo comune.

Al termine del sopralluogo l’impresa dovrà redigere un verbale dove verrà esposta la soluzione individuata, tale verbale dovrà essere firmato anche dal tecnico del Comune per presa visione. Laddove necessario l’installazione degli hot spot potrà prevedere la connessione in modalità mesh network per ottimizzare l’uso della connettività disponibile.

A seguito del sopralluogo l’appaltatore redigerà un documento d’installazione che verrà validato da Infratel Italia.

- Ordine di installazione, Modalità, Tempi e Corrispettivo economico

Infratel emetterà l’ordine di installazione (OI) per i singoli Comuni.

L’importo dell’ordine sarà determinato moltiplicando il numero di Access Point da installare nel singolo comune per l’importo lordo di euro 1.050 a cui verrà applicato il ribasso generato dalla Piattaforma di Gara sulla base del prezzo offerto.

Detto importo deve essere remunerativo per tutte le opere necessarie per l’installazione, il posizionamento, l’alimentazione, la configurazione, la verifica funzionalità degli apparati installati, il test dell’interconnessione ad Internet. L’installazione è quindi comprensiva di tutte le opere elettriche e murarie e quant’altro sia necessario per il corretto funzionamento in rete del dispositivo e la sua messa in sicurezza per evitare ogni rischio.

L’istallazione dovrà essere realizzata entro 20 giorni dalla messa in disponibilità dell’alimentazione e connessione Internet. Una riduzione di detto termine potrà essere oggetto di offerta migliorativa.

Una volta completata l’installazione il fornitore dovrà configurare l’Access Point sul sistema di gestione e comunicare a Infratel l’avvenuta attivazione del servizio.

- Pubblicità

Nelle piazze e nei luoghi oggetto del servizio, dovranno essere installati dei cartelli recanti il logo di “Piazza Wi-FiItalia “ ed altri elementi che saranno comunicati al momento dell’affidamento. Gli oneri relativi all’installazione e manutenzione dei cartelli saranno a carico della società fornitrice del servizio. I cartelli dovranno avere dimensioni di almeno 40cm x 40cm e dovranno essere almeno due per Comune. Dovrà essere installato un cartello ogni AP. Il fornitore dovra fornire tutti i materiali e aprestamenti necessari all’installazione degli AP

- Specifica di Cablaggio

La connettività fisica degli Access Point dovrà essere realizzata attraverso le opere di cablaggio verso il punto di connessione indicato dal Comune in fase di sopralluogo. Si dovrà prevedere alimentazione attraverso Power Injector, installato in apposito armadio, per mezzo di cavo. Il Power Injector dovrà a sua volta essere collegato alla rete elettrica (con alimentatore esterno) la distanza massima tra AP e il POE dovrà essere è minore di 70 m.

- Materiali d’installazione

Impresa dovrà realizzare tutte le opere necessarie all’installazione comprese le forniture di materiale tipo quadri elettrici, prese elettriche, scatole stagne, canaline, cavi, staffe, pali fino a 3 metri e supporti per il fissaggio dell’apparato. Tutti i materiali utilizzati per l’istallazione degli access point dovranno rispondere alle normative vigenti, in particolare i cavi dovranno essere conformi al CPR 305.

- Aspetti di Sicurezza

La stazione appaltante fornirà il Documento Unico di Valutazione dei Rischi da interferenza (di seguito DUVRI) mentre il fornitore, a valle di ogni sopralluogo, fornirà il Piano operativo per la sicurezza (di seguito POS) specifico dell’intervento.

- Verifica dell’installazione - Verbale di Regolare Esecuzione

Il fornitore dovrà effettuare tutte le operazioni necessarie affinche sui sistemi infratel gli AP risultino funzionanti e la copertura sia quella prevista nell’ Ordine Installazione.

La Verifica di Regolare Esecuzione da parte di Infratel sarà effettuata con la presa in carico dell’access Point dal sistema centrale attraverso l’interazione dei tecnici dell’impresa aggiudicataria con i tecnici di Infratel Italia.

La presa in carico dal sistema di gestione dovrà essere contestuale all’installazione dell’apparato.

A fine installazione il fornitore dovrà documentare attraverso un verbale As-Built la realizzazione effettuata, inserendo i dati richoiesti su form strutturato in piattaforma GEO4WIPPLUS WI-FI, le informazioni sono le seguenti:

-	Documentazione fotografica degli AP, l’importo economico di quanto installato, l’evidenza delle lavorazioni eseguite;

-	l’effettiva copertura delle aree richieste con l’utilizzo di un dispositivo portatile;

-	l’effettivo posizionamento dei cartelli pubblicitari con documentazione fotografica georeferenziata;

-	La verifica in almeno tre punti perimetrali di ogni area oggetto di copertura, il collegamento a Internet pubblico attraverso Tablet/smartphone PC portatile.

In assenza di tale documentazione e/o della presa in carico da sistema di gestione e da piattaforma di autenticazione Infratel, non si considererà conclusa la fase di installazione e non saranno sospesi i termini da cui far decorrere le eventuali penali relative alla messa in esercizio della rete.

In caso di esito negativo non sarà inoltre possibile fissare la successiva data per la regolare esecuzione prima che siano trascorsi 7 giorni dal collaudo precedente e tale ritardo non sospenderà il pagamento delle relative penali se dovute.

Si precisa che per la corretta gestione della piattaforma di autenticazione (visualizzazione AP da APP) dovrà essere inviato con cadenza definita il File.csv a cui si fa riferimento nell’Allegato 1 “Specifiche per integrazione di una rete wireless al progetto wifi.italia.it”. Tale file è indispensabile per la visualizzazione degli AP dalla mappa dell’APP e per il controllo del traffico effettuato.

- Specifica del Servizio di Manutenzione e Corrispettivi economici

Le modalità di esecuzione del servizio di manutenzione sono descritte nella Norma TECNICA “Supervisione e manutenzione della rete progetto WI-FI-Italia” (allegato 2) al presente documento.

Si specifica che tutti i servizi descritti nella detta Norma sono remunerati dall’importo contrattuale, per un durata di tre anni a decorrere dalla data di attivazione del singolo impianto, ad eccezione di interventi non riconducibili a malfunzionamenti degli apparati forniti e/o all’installazione effettuata dall’appaltatore. Per questa tipologia di interventi (Fuori garanzia) e segnatamente:

- Sopralluogo preventivo per interventi di manutenzione fuori garanzia

- Spostamenti richiesti dal Committente

- Sostituzione apparato a seguito atto vandalico, danneggiamento, incendio e assimilati.

Gli importi lordi per interventi riconducibili alle tipologie a), b) e c) sono:

- Apparato (access point)								euro ___

- Intervento di manutenzione fuori garanzia, compreso sopralluogo preliminare	euro___

- Sopralluogo senza installazione							euro ___

I predetti importi, sono stati determinati in esito ad applicazione del ribasso generato dalla Piattaforma di Gara sulla base del Prezzo offerto.

- Gestione del Flusso di Lavoro dell’Appaltatore

Infratel Italia per la realizzazione del progetto in essere, si è dotata di una piattaforma di gestione (Geo4Wip+ WI-FI), dove i Comuni possono registrare, inviare e monitorare lo stato della richiesta. Inoltre il sistema di workflow permette di assegnare dei task specifici ai Fornitori. L’impresa aggiudicataria dovrà utilizzare il sistema come strumento di lavoro e repository di tutta la documentazione amministrativa.

Sarà a carico dell’impresa la licenza di accesso e manutenzione al sistema.

L’aggiudicatario della gara dovrà operare sulla piattaforma GEO4WIPPLUS WI-FI inserendo i dati richiesti e generando eventuali verbali, come di seguito descritto.

La piattaforma è sviluppata secondo il modello work flow. Ai vari attori viene incaricato un task che deve essere lavorato inserendo dei dati o generando dei verbali.

Nel progetto Wi-Fi gli attori previsti sono:

I Comuni:

- effettuano la registrazione nella piattaforma GEO4WIPPLUS WI-FI;

- stipulano la convenzione con Infratel;

- richiedono le aree da coprire indicando le posizioni degli AP.

Il Project Manager Infratel:

- verifica ed approva richiesta del Comune;

- inoltra la richiesta di sopralluogo al fornitore;

- Valuta ed approva la coerenza del verbale di sopralluogo e del verbale d’installazione redatti dal fornitore;

- Valuta  ed approva la documentazione relativa alla sicurezza;

- Propone al R.U.P. l’ordine di installazione per ciascun Comune;

- Verifica ed approva la documentazione di as-built, verifica  il corretto funzionamento degli AP tramite piattaforma “Wi-Fi-Italia” Infratel e propone al R.U.P. il benestare al pagamento;

Il Fornitore:

- Gestisce il task di appuntamento con il Comune per il sopralluogo;

- Presiede al sopralluogo e redige un verbale cartaceo scaricabile da piattaforma GEO4WIPPLUS WI-FI;

- Inserisce i dati relativi al sopralluogo, genera il piano di installazione ed inserisce la documentazione relativa alla sicurezza;

- Sulla base dell’ordine di installazione, gestisce il task appuntamento con il Comune per l’installazione;

- Esegue l’intervento ed inserisce il verbale di AS-Built.

Il RUP di Infratel:

- Approva la convenzione con il Comune;

- Emette l’Ordine per l’Installazione;

- Emette il benestare alla fatturazione.

Tutte le attività descritte sono eseguite tramite la Piattaforma citata.

Per ottenere le credenziali di accesso, l’aggiudicatario dovrà richiedere ad Infratel gli accessi specificando Nome, Cognome, email e ruolo delle persone abilitate all’utilizzo della piattaforma/task.

Si precisa che gli utenti abilitati dovranno essere forniti di firma digitale con smart card per firma dei verbali direttamente all’interno della piattaforma.

La piattaforma nella sezione report avrà delle elaborazioni dove sarà possibile monitorare diversi parametri tra cui a titolo di esempio:

- Numero di sopralluoghi effettuati

- Numero di installazioni eseguite

- Numero di Comuni coperti

- E tutte le tempistiche per il monitoraggio del progetto.

Per il diagramma dei flussi operativi si rinvia al Capitolato Tecnico allegato.

Art. 4. Documenti contrattuali

1. Si richiamano a far parte integrante del presente Contratto, pur non essendo ad esso materialmente allegati, i seguenti documenti che le Parti dichiarano di conoscere ed accettare, avendone presa diretta ed integrale visione, e che qui si intendono integralmente riportati e trascritti, con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione:

- Bando di gara e relativi Allegati;

- Disciplinare di gara;

- Capitolato Tecnico  e relativi allegati;

- DGUE;

- Dichiarazioni e attestazioni rilasciate dall’Appaltatore in fase di gara, nelle modalità e con le assunzioni di responsabilità di cui al d.P.R. 445/2000;

- Offerta economica presentata dall’Appaltatore in fase di gara;

- Piano di Sicurezza e Coordinamento e determinazione dei costi della sicurezza (ove richiesto)

- Schema di idonea Polizza di responsabilità civile e professionale di cui all’art. 15 del Disciplinare di gara sottoscritta dall’Appaltatore, e Garanzia Definitiva ex art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016;

- Polizza a garanzia dell’anticipazione (art. 5.2)

- Modulo tracciabilità ex L. 136/2010;

- Modulo RAS (Rapporto Attività Svolte/SAL);

- Codice Etico di Infratel (consultabile mediante sito Infratel);

- Informativa Privacy.

2. In caso di contrasto tra le prescrizioni contenute negli atti sopra indicati sarà osservato il seguente ordine di prevalenza:

- Contratto

- Capitolato d’Appalto

- Allegati al Capitolato d’Appalto;

- Disciplinare di gara e eventuali allegati.

3. L’interpretazione delle clausole contrattuali è fatta tenendo conto delle finalità del contratto stesso e dei risultati ricercati con l’attuazione del Progetto.

Art. 5. Importo del contratto - Servizi fuori garanzia– Anticipazione – Opzione.

1. L’importo complessivo determinato, per l’esecuzione delle prestazioni oggetto del presente Contratto, secondo L’Offerta di gara dell’Appaltatore, è, complessivamente, pari a € ______________, di cui oneri della sicurezza pari a € ____________.

L’importo suddetto è come di seguito articolato:________________(come da aggiudicazione).

Per i corrispettivi derivanti dallo svolgimento dei cosiddetti Servizi fuori garanzia si rinvia integralmente al precedente articolo 4.

Tutti gli importi indicati si intendono al netto di IVA, come per legge.

2.	Anticipazione: Ai sensi dell’art. 35, comma 18, del Codice degli appalti, entro quindici giorni dall'effettivo inizio delle prestazioni, la Stazione Appaltante corrisponderà all’Appaltatore l'anticipazione del prezzo pari al 20 per cento del valore del contratto di appalto. L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo le tempistiche di pagamento di seguito previste.

L’Appaltatore decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione delle prestazioni non procede, per ritardi ad esso imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione dell’anticipazione.

Si precisa che l’importo della garanzia prestata per l’anticipazione verrà gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso dell’esecuzione delle prestazioni, in rapporto al progressivo recupero dell’anticipazione da parte della Stazione Appaltante.

L’anticipazione verrà recuperata progressivamente dalla Stazione Appaltante nel corso dell’esecuzione delle prestazioni, all’atto dell’emissione di ogni certificato di pagamento e fino al raggiungimento dell’importo totale della stessa. Il recupero dell’anticipazione su ciascun certificato di pagamento sarà pari al 40% di ogni SAL.

3. Opzione: Infratel potrà variare in aumento le prestazioni affidate sino al 20 per cento dell’importo complessivo aggiudicato. In tal caso Infratel si riserva la facoltà di richiedere all’Appaltatore il rilascio di una polizza fideiussoria integrativa della garanzia rilasciata all’atto della sottoscrizione.

4. L’importo come sopra definito deve intendersi remunerativo di ogni attività ed in nessun caso potranno essere addebitati alla Stazione Appaltante oneri aggiuntivi, costi, prestazioni, attività ed incombenze, o rimborsi spese sostenute nel corso della prestazione delle attività oggetto del presente Contratto.

Art. 6. Termini di pagamento - Modalità di fatturazione.

1. L’effettuazione dei SAL (Stati di avanzamento lavori ovvero Rapporto Attività Svolte) e la relativa fatturazione seguiranno un ciclo mensile. I pagamenti seguiranno le seguenti scadenze:

A.	Anticipazione pari al 20% dell’importo contrattuale (ai sensi dell’art. 35, comma 18, del Codice dei Contratti) a seguito della firma del contratto;

B.	Per quanto riguarda le installazioni effettuate: stati di avanzamento mensili (SAL) di importo pari alla somma dei benestare alla fatturazione autorizzati ed emessi dal RUP

C. Per quanto riguarda per la quota Servizi SAL su base semestrale.

Per ogni SAL l’appaltatore compilerà il modulo RAS (Rapporto Attività Svolte) secondo il modello allegato ed inviarlo via PEC all’indirizzo posta@pec.infratelitalia.it.

Il RAS dovrà essere numerato e dovrà riportare, oltre al dettaglio delle attività eseguite, il periodo di riferimento ed i codici del presente contratto (numero d’Ordine, CIG e CUP), unitamente all’importo corrispondente alle attività da fatturare.

A seguito dell’accettazione del RAS da parte del RUP, si potrà procedere con la fatturazione dei servizi erogati.

2. I pagamenti verranno effettuati su conto corrente dedicato, intestato all’Appaltatore, comunicato ai sensi e nel rispetto della L. n. 136/2010.

Le fatture dovranno riportare la seguente intestazione: Infrastrutture e Telecomunicazioni per l’Italia S.p.a., Viale America 201, 00144 Roma, oltre alle coordinate bancarie relative al conto corrente dedicato, intestato all’Appaltatore, il numero d’Ordine, CIG e CUP identificativi del presente contratto.

Si rammenta che, ai sensi della Legge 27.12.2017, n. 205, art. 1, comma 909, a decorrere dal 1° gennaio 2019, tutte le fatture dovranno essere trasmesse esclusivamente in modalità elettronica utilizzando il Sistema di Interscambio (SDI) e secondo il formato “Xml” già utilizzato per le fatture elettroniche emesse nei confronti della Pubblica Amministrazione. Al fine di consentire l’adempimento comunichiamo di seguito il nostro codice univoco definito anche codice destinatario: TZWAGU2.

Si invitano altresì i fornitori a compilare ogni campo presente nella maschera dedicata riportando sempre il n. di Oda, il CIG e il CUP, e si informa che, in carenza di anche uno solo dei tre elementi indicati, non sarà possibile procedere ai pagamenti.

Non saranno pertanto accettabili le fatture trasmesse a mezzo Posta Elettronica Certificata.

Ogni fattura dovrà indicare la dicitura “Scissione dei pagamenti” ai sensi dell’art. 17 ter del d.P.R. n. 633/72”.

3. Resta espressamente inteso che in nessun caso l’Appaltatore potrà sospendere la prestazione delle attività in caso di sospensione o ritardo nei pagamenti, sempre che dette cause non siano da ricondurre a fatti imputabili alla Stazione Appaltante.

Qualora l’Appaltatore si rendesse inadempiente a tale obbligo, il contratto si intenderà risolto di diritto mediante semplice comunicazione mezzo PEC da parte della Stazione Appaltante.

Qualora i pagamenti non intervengano nei termini stabiliti nei precedenti commi per causa imputabile alla Stazione Appaltante, sono dovuti gli interessi corrispettivi al tasso legale sulle somme dovute; sono dovuti gli interessi moratori qualora il ritardo superi i 60 (sessanta) giorni dal termine stesso.

4. Sarà facoltà della Stazione Appaltante non corrispondere i pagamenti all’Appaltatore fino all’esibizione da parte dello stesso della documentazione attestante l’assolvimento degli obblighi di effettuazione e versamento delle ritenute fiscali, di versamento dei contributi previdenziali, nonché dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionale relativi ai lavoratori occupati, e il versamento dell’IVA.

Art. 7. Durata e luogo di esecuzione delle prestazioni

1. La durata dell’appalto è di tre anni dalla firma del contratto.

2. Il luogo di esecuzione delle prestazioni oggetto dell’appalto è presso il Comune e/o i Comuni di volta in volta oggetto di intervento.

Art. 8. Cessione del contratto e cessione dei crediti

1. E’ vietata la cessione del Contratto sotto qualsiasi forma, ogni atto contrario è nullo di diritto.

2. La cessione dei crediti vantati nei confronti della Stazione Appaltante a titolo di corrispettivo di appalto ai sensi dell’art. 106, comma 13, del D.Lgs. n. 50/2016 e della L. n. 52/1991, può essere effettuata dall’Appaltatore a condizione che il concessionario sia un istituto bancario o un intermediario finanziario iscritto all’Albo presso la Banca d’Italia, e che il contratto di concessione, in originale o in copia autenticata, sia trasmesso alla Stazione Appaltante prima o contestualmente al certificato di pagamento sottoscritto dal RUP (Responsabile del Procedimento).

Art. 9. Oneri e obblighi a carico dell’Appaltatore

1. L’Appaltatore si obbliga ad eseguire le prestazioni in oggetto a perfetta regola d’arte e secondo la migliore pratica professionale, sotto l’osservanza piena ed inscindibile delle indicazioni fornite dalla Direzione Lavori, delle disposizioni tecnico-giuridiche di cui al Progetto Esecutivo, del Capitolato d’Appalto e di quelle previste nei piani di sicurezza e nelle norme vigenti in materia di lavori pubblici.

2. L’Appaltatore si obbliga a consentire alla Stazione Appaltante di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche sulla piena e corretta esecuzione del presente Contratto, delle norme e prescrizioni anche tecniche e di sicurezza vigenti.

3. L’Appaltatore dichiara di disporre e si obbliga ad avvalersi di figure professionali altamente specializzate in relazione alle prestazioni contrattuali dovute, nonché di adeguati mezzi, beni e servizi necessari per l’esatto adempimento delle obbligazioni assunte con il presente Contratto.

4. L’Appaltatore si obbliga a dare immediata comunicazione alla Stazione Appaltante di ogni circostanza che abbia influenza sull’esecuzione del Contratto.

5. L’Appaltatore è tenuto, altresì, all’esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia di contratti collettivi di lavoro nonché eventualmente entrate in vigore nel corso dei lavori, in particolare le disposizioni inerenti alla manodopera.

6. Ai sensi degli artt. 105, comma 9 e 106 del D.Lgs. 50/2016, l’Appaltatore si obbliga:

- a comunicare tempestivamente alla Stazione Appaltante ogni modifica intervenuta negli assetti societari e nella struttura dell'impresa, nonché negli organismi tecnici ed amministrativi;

- a trasmettere alla Stazione Appaltante e, per suo tramite gli eventuali subappaltatori, prima dell'inizio dei lavori, la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, ove presente, assicurativi e antinfortunistici, nonché copia del piano di sicurezza.

7. L’Appaltatore in corso di esecuzione svolgerà tutte le prestazioni connesse e necessarie per la realizzazione delle prestazioni oggetto del contratto a perfetta regola d’arte, come specificate nel Capitolato Tecnico e nei relativi allegati, che l’Appaltatore dichiara di ben conoscere e accettare.

8. La sottoscrizione del contratto e dei suoi allegati da parte dell’Appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di lavori pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano l’appalto in oggetto, e del progetto ad esso connesso per quanto attiene alla sua esecuzione.

Art. 10. Penali

1. Il mancato rispetto degli SLA contrattuali (Service Legal Agreement) prevede il pagamento delle penali di seguito dettagliate

- Per ogni giorno di ritardo nell’effettuazione del sopralluogo: 10 euro

- Per ogni giorno di ritardo nell’effettuazione dell’installazione: 20 euro

- Per ogni giorno di ritardo nella riparazione del guasto: 20 euro

- Per ogni giorno di ritardo nella risoluzione dell’anomalia: 10 euro

2. Tutte le penali di cui al presente articolo saranno, ove applicate, contabilizzate in detrazione in occasione del pagamento immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione di ritardo.

3. Ai sensi dell’art. 113-bis, comma 4, del Dlgs. n. 50/2016 e s.m.i. l’importo delle penali applicate non potrà comunque superare il limite del 10 per cento dell’importo affidato, fatto salvo l’onere di risarcimento a carico dell’Appaltatore per ogni ulteriore pregiudizio che verrà accertato e documentato dalla Stazione Appaltante; qualora i ritardi siano tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale trova applicazione l’articolo del presente Contratto dedicato alla risoluzione del contratto.

Art. 11. Cauzione e Garanzie

1. L’Appaltatore, a copertura degli oneri per il mancato ed inesatto adempimento degli obblighi contrattuali e del risarcimento danni derivante dall’eventuale inadempimento di detti obblighi, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all’Appaltatore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, ha presentato garanzia definitiva _________________, con polizza_______________ rilasciata da____________, n. ____, del _____, ai sensi degli artt. 93, commi 2, 3, e 7, e 103 del D.Lgs. n. 50/2016, che qui si intendono integralmente richiamati.

2. In caso di aggiudicazione con ribassi superiori al dieci per cento, la garanzia da costituire è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il dieci per cento. Ove il ribasso sia superiore al venti per cento, l’aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al venti per cento.

3. La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di esecuzione delle ultime prestazioni richieste. La Stazione Appaltante può richiedere al soggetto aggiudicatario la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all’esecutore.

4. La garanzia definitiva è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell’80 per cento dell'iniziale importo garantito. L’ammontare residuo della cauzione definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, o comunque fino a dodici mesi dalla data di ultimazione delle ultime prestazioni richieste risultante dal relativo certificato.

5. La garanzia prevede espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del c.c., nonché l’operatività della garanzia medesima entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante, fatta pervenire all’indirizzo PEC dell’Appaltatore indicato in epigrafe.

6. Altresì l’Appaltatore, ai sensi dell’art. 103, comma 7, del D.Lgs.50/2016, ha presentato una polizza assicurativa per Responsabilità Civile _____________ emessa in data ______, rilasciata da __________, a copertura dei rischi di esecuzione da qualsiasi causa subiti dalla Stazione Appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e opere anche preesistenti, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azione di terzi o cause di forza maggiore, prevedendo, anche, una garanzia di responsabilità civile per danni a terzi nell’esecuzione dei lavori (Cfr. art. 15 Disciplinare di gara).

7. E’ altresì richiesta, ai fini dell’anticipazione, la polizza di cui al precedente Art. 5.

Art. 12. Subappalto e Avvalimento

1. L’Appaltatore, in sede di gara, ha dichiarato di voler subappaltare nel rispetto dei limiti di cui dall’art. 105 del D.Lgs n. 50/2016, le prestazioni come da descrizione nell’offerta presentata, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente contratto.

2. L’Appaltatore si impegna a depositare, almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio dell’esecuzione delle relative prestazioni, il contratto di subappalto e la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore, dei requisiti di qualificazione prescritti dal D.Lgs. n. 50/2016 in relazione alla prestazione subappaltata, nonché la dichiarazione attestante il possesso dei requisiti di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016, nonché la dichiarazione relativa alla sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o collegamento ai sensi dell’art. 2359 del c.c.

3. L'Appaltatore è tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni, ed è tenuto a praticare gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione ribassati in misura non superiore al 20 per cento, corrispondendo i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso. E’, altresì, responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto, nonché degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.

L'affidatario e, per suo tramite, i subappaltatori, trasmettono alla Stazione Appaltante prima dell'inizio dei lavori la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, ove presente, assicurativi e antinfortunistici, nonché copia dei piani di sicurezza.

4. L’Appaltatore resta in ogni caso responsabile in via esclusiva nei confronti della Stazione Appaltante per l’esecuzione delle opere oggetto di subappalto, manlevando la Stazione Appaltante stessa da ogni responsabilità attinente l’operato dei subappaltatori. In nessun caso il subappalto potrà essere opposto alla Stazione Appaltante come motivo di giustificazione, causa e/o esimente di responsabilità per inadempienze, ritardi o non perfette realizzazioni delle opere appaltate.

5. Qualora l’Appaltatore si sia avvalso in gara dell’istituto dell’avvalimento, la Stazione Appaltante esegue in corso di esecuzione le verifiche sostanziali circa l’effettivo possesso dei requisiti e delle risorse oggetto dell’avvalimento da parte dell’impresa ausiliaria, nonché l’effettivo impiego delle risorse medesime nell’esecuzione delle prestazioni.

Il presente Contratto si intende risolto automaticamente di diritto nel caso in cui il R.U.P accerti in corso d’opera che le prestazioni oggetto di contratto di avvalimento non sono svolte direttamente dalle risorse umane e strumentali dell’impresa ausiliaria che il titolare del contratto utilizza in adempimento degli obblighi derivanti dal contratto di avvalimento stesso, ex art. 89, comma 9, del D.Lgs. n. 50/2016.

Art. 13. Disposizioni a tutela del lavoro

1. L’aggiudicatario è obbligato ad osservare ed applicare integralmente al personale dipendente tutte le norme contenute nel vigente CCNL del comparto applicato e di cui all’atto della sottoscrizione del contratto verranno comunicati gli estremi.

2. Ai sensi dell’art. 103, comma 2, del D.Lgs. 50/2016, Infratel ha il diritto di valersi della cauzione definitiva per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti nei luoghi dove avviene la prestazione. Infratel può incamerare la garanzia per provvedere al pagamento di quanto dovuto dal soggetto aggiudicatario per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all'esecuzione dell'appalto.

Art. 14. Tracciabilità dei flussi finanziari

1. L’Appaltatore assume, a pena di nullità del presente contratto, tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della L. n. 136/2010, e si impegna a dare immediata comunicazione alla Stazione Appaltante e alla Prefettura– Ufficio Territoriale del Governo territorialmente competente, dell’inadempimento da parte dei propri eventuali subappaltatori/subcontraenti agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

2. Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dal presente contratto, si conviene che la Stazione Appaltante, in ottemperanza a quanto disposto dall’art. 3, comma 9 bis, della Legge 13 agosto 2010 n. 136, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l’adempimento, risolverà di diritto il presente contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c., nonché ai sensi dell’art. 1360 c.c., previa dichiarazione da comunicarsi all’Impresa con raccomandata A.R. qualora le transazioni siano eseguite senza avvalersi del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni ai sensi della Legge 13 agosto 2010, n.136.

3.	Il Fornitore che ha notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla norma sopra richiamata, procede all’immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente la Stazione Appaltante e la Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo territorialmente competente.

4. L’Appaltatore si obbliga e garantisce che nei contratti sottoscritti con i subcontraenti, verrà assunta dalle predette controparti l’obbligazione specifica di risoluzione immediata del relativo rapporto contrattuale nel caso in cui questi abbiano notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria, con contestuale obbligo di informazione nei confronti della Stazione Appaltante e della Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo territorialmente competente.

5.	Ai sensi della Determinazione dell’Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici (ora A.N.AC.) n. 10 del 22 dicembre 2010, l’Appaltatore, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare il/i CIG/CUP al cessionario, eventualmente anche nell’atto di cessione, affinché lo/gli stesso/i venga/no riportato/i sugli strumenti di pagamento utilizzati. Il cessionario è tenuto ad utilizzare conto/i corrente/i dedicato/i nonché ad anticipare i pagamenti all’Appaltatore, mediante bonifico bancario o postale sul/i conto/i corrente/i dedicato/i dell’Appaltatore medesimo, riportando il CIG/CUP dallo stesso comunicato.

Art. 15. Risoluzione

1. La Stazione Appaltante ha la facoltà di procedere con la risoluzione del contratto nei casi previsti nell’art. 108 del Dlgs n. 50/2016, che qui si intendono interamente richiamati, e in tutti gli altri casi menzionati nel presente Contratto e nel Capitolato Tecnico d’Appalto.

2. Quando il Project Manager accerta un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte dell’Appaltatore, tale da comprometterne la buona riuscita delle prestazioni, invia al Responsabile del procedimento una relazione, corredata dei documenti necessari, indicando la stima delle prestazioni eseguite regolarmente, il cui importo può essere riconosciuto all'Appaltatore. Egli formula, altresì, la contestazione degli addebiti all'Appaltatore, assegnando un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni al Responsabile del procedimento. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l'Appaltatore abbia risposto, la Stazione Appaltante, su proposta del Responsabile del procedimento dichiara risolto il contratto, fermo restando il pagamento delle penali.

3. Il presente Contratto è da intendersi comunque risolto automaticamente di diritto:

- Quando nei confronti dell’Appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all’articolo 80 del d.lgs. 50/2016;

- in caso di fallimento dell’Appaltatore, suo assoggettamento ad altra procedura concorsuale, sua messa in liquidazione o cessazione dell’attività aziendale, fermo restando le disposizioni di cui all’art. 110 del D.Lgs. 50/2016;

- nel caso in cui vengano meno i requisiti minimi generali e speciali;

- d. in caso di irrogazione di sanzioni interdittive o misure cautelati di cui al D.Lgs. n. 231/2001 che impediscano di contrarre con le Pubbliche Amministrazioni, nonché in caso di esito negativo del controllo di veridicità delle dichiarazioni rese ai sensi del d.P.R. n. 445/2000;

- in caso di violazione delle norme sugli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari;

- in caso di violazione delle norme sui contratti di avvalimento ai sensi dell’art. 89, comma 9, del D.Lgs. 50/2016.

- nei confronti dell’Appaltatore sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci.

4. In tutti i casi di risoluzione del presente Contratto, l’Appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative i lavori e le forniture regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.

5. In tutti i casi di risoluzione del Contratto resta fermo il diritto al risarcimento del maggior danno.

6. Rimane inteso che eventuali inadempimenti che abbiano portato alla risoluzione del Contratto saranno oggetto di segnalazione all’Autorità Nazionale Anticorruzione nonché potranno essere valutati come grave negligenza o malafede nell’esecuzione delle prestazioni affidate al Contraente ai sensi dell’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016.

Art. 16 Recesso

1. La Stazione Appaltante ha diritto di recedere unilateralmente dal presente Contratto, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, senza preavviso, nei casi di:

- giusta causa;

- reiterati inadempimenti dell’Appaltatore, anche se non gravi.

2. In tali casi, l’Appaltatore ha diritto al pagamento da parte della Stazione Appaltante delle prestazioni eseguite, purché correttamente e a regola d’arte, secondo il corrispettivo e le condizioni previste nel presente Contratto, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso e/o indennizzo e/o rimborso, anche in deroga a quanto previsto dall’articolo 1671 c.c.

3. Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo ogni fattispecie che faccia venire meno il rapporto di fiducia sottostante il presente Contratto, ivi compreso il deposito, contro l’Appaltatore, di un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione della società.

4. Dalla data di efficacia del recesso, l’Appaltatore dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando tuttavia che tale cessazione non comporti danno alcuno alla Stazione Appaltante.

5. La Stazione Appaltante ha comunque diritto, a insindacabile giudizio e senza necessità di motivazione, di recedere dal presente Contratto in qualsiasi momento, con preavviso di almeno 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi, da comunicarsi all’Appaltatore mezzo PEC.

Art. 17. Domicilio legale e controversie, comunicazione via posta elettronica, RUP in fase di esecuzione.

1. Per gli effetti del presente contratto l’Appaltatore dichiara espressamente di eleggere il proprio domicilio presso la sede legale.

2. Le Parti concordano e acconsentono che le comunicazioni ordinarie avvengano mediante l’uso dei mezzi telematici, e allo scopo indicano i seguenti indirizzi:

- per Infratel Italia S.p.A: posta@pec.infratelitalia.it

- per l’Appaltatore: ____________

3. Infratel Italia SpA comunica all’atto della sottoscrizione che il Responsabile del Procedimento nella fase di esecuzione è l’Ing. ________.

4. _________comunica all’atto della sottoscrizione che il proprio Responsabile del procedimento è _______________.

Art. 18. Clausole di manleva - Riserva

1. L’Appaltatore terrà sollevata ed indenne la Stazione Appaltante da ogni controversia e conseguenti eventuali oneri, penali, indennizzi, risarcimenti, che possono derivare da contestazioni, riserve e pretese sia nei confronti delle ditte di subappalto, comprese ditte di noleggio o fornitura, che verso qualsiasi terzo, in ordine a quanto abbia diretto e indiretto riferimento all’attuazione del presente contratto e, specificatamente, all’esecuzione dei lavori, ed utilizzate eventualmente dall’Appaltatore stesso.

2. Ogni e qualsiasi sanzione che venisse irrogata dall’Autorità Nazionale Anticorruzione per inosservanza di leggi, regolamenti, ordini, circolari, sarà ad esclusivo carico dell’Appaltatore, e l’importo corrispondente potrà essere dedotto dai compensi dovuti allo stesso.

3. Con la sottoscrizione del presente contratto e dei suoi allegati l’Appaltatore dichiara di accettare che l’integrale esecuzione del contratto è connessa all’ipotesi della massima adesione al Progetto “Piazza Wi-Fi Italia” da parte dei Comuni italiani secondo le modalità indicate al punto 11 delle Premesse del Disciplinare di gara. Infratel, pertanto, si ritiene sin d’ora sollevata da ogni responsabilità connessa a tale mancata integrale adesione non essendo, di conseguenza, tenuta a corrispondere all’Aggiudicatario alcunché a titolo di indennizzo, risarcimento o ristoro

Art. 19. Trattamento Dati Personali – GDPR 2018

1. Con riferimento alle attività oggetto del presente Contratto, a seguito della sottoscrizione per accettazione dello stesso, le Parti si impegnano reciprocamente ad osservare tutti gli obblighi derivanti dalla normativa in materia di Protezione dei Dati Personali, in particolare il Regolamento UE n. 2016/679 (“GDPR”) nonché di ogni ulteriore norma dettata a livello nazionale o sovranazionale in materia di protezione dei dati, in particolare con riferimento ai provvedimenti emanati dall’Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali ovvero del Comitato Europeo per la Protezione dei Dati (la “Normativa Applicabile”).

2. L’Appaltatore garantisce che il trattamento dei dati personali in esecuzione del presente Contratto avverrà solo ed esclusivamente per le finalità, con le modalità e nei limiti in esso contemplati e attenendosi alle vigenti disposizioni della Normativa Applicabile.

3. Infratel Italia S.p.A. non sarà responsabile delle eventuali violazioni dell’Appaltatore con riferimento alla disciplina in materia di tutela dei dati personali richiamata nel presente articolo.

Art. 20. Spese contrattuali

1. Tutte le spese del presente Contratto, nessuna esclusa ed eccettuata, inerenti e conseguenti, necessarie per l’esecuzione e gestione delle prestazioni e del contratto, sono a totale carico dell’Appaltatore senza diritto di rivalsa. Nei riguardi dell’I.V.A. verranno applicate le norme di cui al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 e successive modifiche ed aggiunte.

2. Qualora, per atti aggiuntivi o risultanze contabili finali determinanti aggiornamenti o conguagli delle somme per spese contrattuali, imposte e tasse, le maggiori somme sono comunque a carico dell’Appaltatore.

A carico dell'Appaltatore restano inoltre le imposte e gli altri oneri, che, direttamente o indirettamente gravino sui lavori e sulle forniture oggetto dell'appalto.

Art. 21. Norme di chiusura

1. Le Parti fanno riferimento per quanto ivi non completato alla documentazione di gara, al capitolato tecnico di appalto e relativi allegati e, più in generale, a tutta la documentazione inerente il presente Contratto sopra richiamata e che qui si intende integralmente riportata, anche se non materialmente allegata.

2. Le Parti lo dichiarano e lo riconoscono conforme alle loro volontà, per cui a conferma e completa accettazione lo sottoscrivono con firma digitale, ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs n. 82/2005 Codice dell’Amministrazione Digitale (C.A.D.)

L’Appaltatore								Infratel Italia S.p.A.

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 c.c. le parti dichiarano di aver negoziato l’intero contenuto del su esteso contratto. In particolare il Contraente dichiara espressamente di accettare le seguenti clausole:

Art. 1 Premesse. Art. 2. Oggetto del Contratto. Art. 3. Contenuti della prestazione. Art. 4. Documenti contrattuali; Art. 5. Importo del contratto - Servizi fuori garanzia– Anticipazione – Opzione. Art. 6. Termini di pagamento - Modalità di fatturazione. Art. 7. Durata e luogo di esecuzione delle prestazioni. Art. 8. Cessione del contratto e cessione dei crediti. Art. 9. Oneri e obblighi a carico dell’Appaltatore. Art. 10. Penali. Art. 11. Cauzione e Garanzie. Art. 13. Disposizioni a tutela del lavoro. Art. 14. Tracciabilità dei flussi finanziari. Art. 15. Risoluzione. Art. 16. Recesso. Art. 18. Clausole di manleva – Riserva. Art. 20. Spese contrattuali

L’Appaltatore